|  |
| --- |
| PRESUPUESTO Nº1436  ·  UruDesign · Alesosa20@gmail.com · FreeLancer |
| DETALLE: Se cotiza el diseño y maquetación de un sitio web compuesto por 5 HTML con los recursos necesarios para el correcto funcionamiento del mismo. |

# DESCRIPCION

|  |  |
| --- | --- |
| Maquetacion del sitio y diseño web  * 1 pagina principal con su respectiva navegación con enlaces al resto del sitio. * Un carrusel con imágenes. * Enlaces a videos de YouTube. * Formulario de contacto. * Redireccionamiento a redes sociales. * Un sidebar con imágenes relacionadas. * Sitio responsive. * SEO – posicionamiento en buscadores. | Precio **$ 20.000** |
| DOMINIO y hosting  * Creación del dominio. * Publicación del sitio en el servidor. * (Tarifas de terceros no están incluidas). | $ 10.000 |

# Formas de pago

|  |
| --- |
| honorarios  * 50% con la aceptación del presupuesto. * 50% finalizada la tarea (publicado el sitio en el servidor).  Medios de pago  * Transferencia bancaria. * Mercado pago. |
|  |

# Plazos

|  |  |
| --- | --- |
| * Una vez aceptado el presupuesto, 10 días hábiles para la primera presentación del maquetado para su revisión. * Cada cambio propuesto por el cliente tendrá una demora de 2 días hábiles. | * Una vez finalizado el sitio, 3 días hábiles para la creación de dominio y subida al servidor. * No se incluyen las posibles demoras por terceros. (DOMINIO / HOSTING) |